# План разработки игры

План которому мы будем придерживаться в ходе разработки - разделен на 6 этапов.

## Прототипирование - Мы сейчас здесь.

На этом этапе мы будем разрабатывать основные механики и пробовать их. В случае если они окажутся скучными - мы их перерабатываем. На данном этапе нам не нужны модели, звуки или анимации. Мы должны сделать самым дешевым способом вывести интересный концепт в который будет интересно играть.

Время - 1-2 месяца(лучше раньше, но этап важный и если оно того будет стоить - лучше задержаться.)

## Вертикальный срез

На данном этапе нам нужно будет сделать полноценную демку со всеми основными элементами которые необходимы нашей игре. Я считаю что на этом этапе не обязательно иметь окончательный качественный дизайн, но иметь наброски или хотя бы начальные концептуальные звуки, модели и анимации - было бы хорошим результатом.

Для нас этот этап будет завершенным как только мы сделаем демо-версию и я считаю что в ней должны быть:

- Геймплей хотя бы на 2-3 часа.

- Основные механики игры максимально приближены к завершенному состоянию (я имею в виду ощущение от игры должны быть максимально приближенными к финалу)

- 2 региона игры с их наполнениями - регионы не обязаны быть полностью проработанными, но они должны отличаться, иметь свои типы врагов и свои особенности, а также награды для игрока.

- Система прокачки - не обязательно все дерево развития целиком, но она должна показывать игроку его возможности в развитии по мере прохождения игры.

- Система крафта оружия - считаю что ей необходимо самое большое внимание, так-как это один из главнейших USP проекта.

По окончанию этого этапа в идеале мы должны найти инвестора и получить финансирование на доведение игры до релиза, а именно наполнение игры контентом, добавление моделей, звуков и анимаций, поиск слабых и сильных мест в концепте игры и полишинг всего что можно.

Время - 6 месяцев.

## Работа

На этом этапе мы просто работаем, добавляем контент, улучшаем качество имеющегося контента, ищем локализаторов, развиваем игру и постепенно ведем игру к релизу.

Время - 6-12 месяцев.

## ЗБТ и полишинг

На этом этапе мы устраиваем бета-тестирование, поиск и починку багов, полировку всего что плохо выглядит. Смотрим на отзывы тестеров и уже отталкиваясь от них принимаем возможные на этом этапе решения по улучшению качества игры. Также на этом этапе имеет смысл задуматься о рекламе и продвижении игры.

Время - 3-5 месяцев.

## Релиз

Когда мы уверены что игра готова - мы выпускаем ее в релиз, чиним в срочном порядке самые критические баги (которые по-любому будут если в нашу игру будут играть хотя-бы полтора землекопа).

Время - 1-2 месяца (здесь уже в зависимости от успеха, возможно хайп будет и одну неделю, что уже очень хорошо).

## Сопровождение и DLC

Чиним критические ошибки и в случае коммерческого успеха продумываем возможности для создания DLC.

А также думаем над тем что мы будем делать дальше? Творить новые проекты или доедать хлеб без соли)

Время - пока приносит деньги (здесь все просто, доим корову пока не помрет, а вместе с тем - растим новую)